MetaReports MÓDULO: GESTÃO DE MÍDIA SOCIAL COM IA Plano Técnico de Desenvolvimento · v2.0 Atualizado: Gemini API + Conformidade Meta Graph API v22 Março 2026

|  | RESUMO EXECUTIVO Versão atualizada do plano técnico do Módulo de Gestão de Mídia Social. As principais mudanças desta versão são: (1) substituição da Claude API pela Gemini API para geração de textos, (2) mapeamento completo de conformidade com a Meta Graph API v22, incluindo permissões, requisitos de App Review e modelo de agendamento por plataforma. |
| --- | --- |

| Prazo estimado 10–14 sem. sprints de 2 semanas | IA de texto Gemini 2.0-flash / 1.5-pro | Meta API v22 Graph API atual | App Review Urgente iniciar imediatamente |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Visão Geral do Módulo

O módulo centraliza todo o ciclo de vida de uma publicação: geração por IA (Gemini), curadoria, aprovação, agendamento e análise de desempenho — integrado diretamente ao sidebar do MetaReports.

## 1.1 Plataformas suportadas — Fase 1

| Plataforma | Tipos de post | Publicação automática | Agendamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Facebook | Feed, Carrossel, Stories, Promoção | Via API Meta v22 | Nativo (scheduled_publish_time) |
| Instagram | Feed, Carrossel, Stories, Reels | Via API Meta v22 | Job interno (BullMQ + Redis) |
| LinkedIn | Feed, Artigo | Fase 2 | Fase 2 |
| TikTok | Vídeo, Stories | Fase 3 | Fase 3 |

# 2. Conformidade — Meta Graph API v22

|  | ATENÇÃO Esta é a seção mais crítica para o sucesso do projeto. Todos os itens marcados como BLOQUEADOR devem ser resolvidos ANTES do início do desenvolvimento. Alguns processos (App Review, Business Verification) dependem da Meta e podem levar semanas. |
| --- | --- |

## 2.1 Status do App Meta — o que verificar agora

| Item | Situação | Ação necessária | Prazo est. |
| --- | --- | --- | --- |
| App criado no Meta for Developers | Confirmado | Verificar se o tipo é Business (não Consumer) | Imediato |
| Business Verification (CNPJ/site) | Verificar | Submeter documentação se ainda não feito | 2–5 dias úteis |
| App em modo Live (não Development) | Verificar | Em modo Dev só testadores manuais funcionam | Após B. Verification |
| App Review aprovado | BLOQUEADOR | Submeter revisão com todas as permissões listadas | 1–4 semanas |

## 2.2 Permissões obrigatórias — solicitar no App Review

Todas as permissões abaixo devem ser solicitadas juntas no App Review. A Meta analisa o conjunto e pede vídeo demonstrando cada funcionalidade.

| Permissão | Para que serve | Obrigatoriedade | Plataforma |
| --- | --- | --- | --- |
| pages_manage_posts | Publicar, editar e deletar posts em Páginas | OBRIGATÓRIA | Facebook |
| pages_read_engagement | Ler dados e métricas da Página (exigida junto com manage_posts) | OBRIGATÓRIA | Facebook |
| instagram_content_publish | Publicar Feed, Carrossel, Stories e Reels no Instagram | OBRIGATÓRIA | Instagram |
| instagram_basic | Acessar perfil e confirmar ig-user-id dos clientes | Necessária | Instagram |
| pages_show_list | Listar páginas que o cliente administra no OAuth | Necessária | Facebook |
| pages_manage_metadata | Webhooks de atividade e notificações em tempo real | Recomendada | Facebook |
| read_insights | Métricas pós-publicação para análise de horários pela IA | Para análise | FB + IG |

## 2.3 Requisitos nas contas dos clientes

|  | PRÉ-REQUISITO POR CLIENTE Antes de conectar qualquer cliente ao MetaReports, verificar TODOS os itens abaixo. Uma conta que não atenda a esses requisitos simplesmente não funciona com a Meta Graph API, independente de qualquer configuração do sistema. |
| --- | --- |

| FB | Página do Facebook (não perfil pessoal) Verificar por cliente A publicação via API só funciona em Facebook Pages. O cliente deve ser administrador da página, não apenas editor. |
| --- | --- |

| IG | Conta Instagram Business ou Creator OBRIGATÓRIO Desde dez/2024 a Meta descontinuou a Basic Display API. Contas pessoais não funcionam mais com a Graph API. Precisa ser Business ou Creator. |
| --- | --- |

| ↔ | Instagram vinculado à Página do Facebook OBRIGATÓRIO Mesmo com conta Business, se o IG não estiver vinculado à Page do FB, a publicação falha. Configurar em: Instagram > Configurações > Conta > Página vinculada. |
| --- | --- |

| PPA | Page Publishing Authorization Verificar cada página Algumas páginas exigem PPA — autorização extra da Meta para publicação via API. Verificar em: Configurações da Página > Autorização de Publicação de Conteúdo. |
| --- | --- |

# 3. Modelo de Agendamento por Plataforma

Facebook e Instagram têm comportamentos diferentes na API. O dev precisa implementar os dois modelos.

## 3.1 Facebook — Agendamento nativo via API

|  | COMO FUNCIONA O Facebook suporta agendamento diretamente na chamada de publicação. Basta passar published: false e scheduled_publish_time (Unix timestamp UTC) no POST /{page-id}/feed. A Meta publica automaticamente no horário. O tempo mínimo é 10 minutos à frente e máximo 6 meses. |
| --- | --- |

Exemplo de payload para post agendado no Facebook:

POST /{page-id}/feed { "message": "Texto do post...", "published": false, "scheduled_publish_time": 1741996800 }

## 3.2 Instagram — Agendamento via BullMQ

O Instagram NÃO tem campo scheduled_publish_time. O fluxo é mais longo e controlado pelo sistema:

- Criar container de mídia — POST /{ig-user-id}/media com image_url ou video_url, caption e demais campos

- Aguardar status FINISHED — GET /{container-id}?fields=status_code (polling a cada 5s)

- Job BullMQ dispara no horário agendado — o worker executa a publicação

- Publicar — POST /{ig-user-id}/media_publish com creation_id={container-id}

- Registrar resultado — salvar media_id ou erro no banco de dados

|  | IMPORTANTE O container de mídia criado no passo 1 expira em 24 horas. Crie o container apenas momentos antes da publicação (até 1 hora antes), não no momento que o post é agendado. O job BullMQ deve criar o container e publicar em sequência. |
| --- | --- |

## 3.3 Requisitos de mídia por tipo de post

| Tipo | Formato | Dimensões | Tamanho máx. | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feed (imagem) | JPEG / PNG | 1080×1080px (quadrado) | 8 MB | Ratio 1:1 recomendado |
| Feed (paisagem) | JPEG / PNG | 1080×566px | 8 MB | Ratio 1.91:1 |
| Carrossel | JPEG / PNG | 1080×1080px cada | 8 MB/item | 2 a 10 imagens |
| Stories | JPEG / PNG | 1080×1920px | 8 MB | Ratio 9:16 |
| Reels | MP4 (H.264) | 1080×1920px | 1 GB | Máx. 90s no IG |

|  | HOSTING DE MÍDIA Toda mídia deve estar hospedada em URL pública (S3 ou Cloudflare R2) no momento da publicação. A Meta faz download da imagem/vídeo diretamente via URL. Não funciona com localhost, URLs com autenticação ou links temporários com expiração curta. |
| --- | --- |

# 4. Integração — Google Gemini API

Substituição da Claude API pelo Gemini para geração de textos de posts, variações e análise de briefings.

## 4.1 Modelos disponíveis e quando usar cada um

| Modelo | Uso ideal | Velocidade | Custo relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| gemini-2.0-flash | Geração de posts únicos, resposta rápida ao usuário | Muito rápida | Baixo |
| gemini-1.5-pro | Geração de 3+ variações, briefings longos, análise de histórico | Média | Médio |
| gemini-1.5-flash | Fallback econômico para alto volume | Rápida | Baixo |

## 4.2 Configuração da API Key

- Acessar aistudio.google.com com conta Google

- Clicar em 'Get API Key' → 'Create API Key'

- Salvar a chave no arquivo .env como GEMINI_API_KEY=sua_chave_aqui

- Nunca commitar a chave no repositório — adicionar .env ao .gitignore

## 4.3 Estrutura da chamada — exemplo de código

const res = await fetch( "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/ gemini-2.0-flash:generateContent?key=${GEMINI_API_KEY}", { method: "POST", body: JSON.stringify({ contents: [{ parts: [{ text: prompt }] }] }) })

A resposta vem em: res.candidates[0].content.parts[0].text

## 4.4 Estrutura do prompt para posts

O prompt enviado ao Gemini deve sempre incluir contexto completo para gerar textos coerentes:

- Identidade do cliente: nome, nicho, público-alvo, tom de voz cadastrado

- Plataforma e tipo de post: Feed IG, Carrossel FB, Stories, etc.

- Tom de voz da solicitação: profissional, descontraído, urgente, etc.

- Briefing preenchido pelo usuário

- Últimos 3–5 posts de melhor desempenho do cliente (contexto histórico)

- Instrução de formato: quantidade de slides se carrossel, duração se Reels, etc.

- Idioma: "Responda apenas em português brasileiro natural"

# 5. Arquitetura Técnica — Stack Atualizada

| Camada | Tecnologia | Observação |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | Integrado ao MetaReports existente |
| Backend / API | Node.js + Express ou Next.js API Routes | Preferir o que já está no projeto |
| Banco de dados | PostgreSQL | Relacional — posts, agendamentos, histórico, tokens |
| Fila de jobs | BullMQ + Redis | Agendamento de publicações no Instagram e retries |
| IA — Geração de texto | Google Gemini API (gemini-2.0-flash) | Substituição da Claude API — troca direta |
| Publicação automática | Meta Graph API v22 | FB + IG — exige App Review aprovado |
| Storage de mídia | AWS S3 ou Cloudflare R2 | URLs públicas permanentes obrigatórias |
| Autenticação clientes | OAuth 2.0 Meta + JWT | Page Token de longa duração por cliente |
| Monitoramento de tokens | Cron job + alertas | Verificar expiração e alertar 7 dias antes |

## 5.1 Gestão de Page Tokens — ponto crítico

|  | TOKENS EXPIRAM Page Tokens de longa duração duram até 60 dias. O sistema deve: (1) armazenar tokens criptografados com AES-256 no banco, (2) rodar cron job diário verificando a validade, (3) enviar alerta por e-mail/notificação no sistema 7 dias antes do vencimento, (4) oferecer fluxo de re-autenticação OAuth na interface do MetaReports. Tokens expirados resultam em erro #190 na Meta API. |
| --- | --- |

# 6. Modelo de Banco de Dados

| Tabela | Campos principais | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| posts | id, client_id, platform, type, content_text, media_urls[], status, scheduled_at, published_at, meta_post_id, ai_score | Registro central de todos os posts |
| post_variations | id, post_id, variation_index, content_text, created_at | Variações geradas pelo Gemini |
| post_metrics | id, post_id, impressions, reach, engagement, clicks, likes, collected_at | Métricas pós-publicação da Meta API |
| schedule_jobs | id, post_id, bullmq_job_id, status, error_code, attempts, next_retry_at | Controle de jobs de agendamento |
| client_time_scores | id, client_id, platform, day_of_week, hour, score, updated_at | Heatmap de melhores horários por cliente |
| client_profiles | id, client_id, niche, target_audience, tone_of_voice, top_posts[] | Contexto para os prompts do Gemini |
| meta_tokens | id, client_id, page_id, ig_account_id, access_token_enc, expires_at, last_verified_at | Tokens Meta criptografados |

# 7. Cronograma de Desenvolvimento

| Sprint | Semanas | Entregas principais |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 — Base | 1–2 | Setup ambiente, banco de dados, módulo no sidebar, estrutura de rotas |
| Sprint 2 — Gemini + Perfis | 3–4 | Integração Gemini API, gerador de posts, cadastro de perfis de clientes |
| Sprint 3 — Calendário + Fila | 5–6 | Calendário visual, fila de posts, sistema de status, rascunhos |
| Sprint 4 — Meta OAuth + FB | 7–8 | OAuth 2.0 Meta, gestão de tokens, publicação no Facebook (Feed + Carrossel) |
| Sprint 5 — Instagram + BullMQ | 9–10 | Publicação IG via BullMQ, agendamento, retry automático, alertas de erro |
| Sprint 6 — IA de Horários | 11–12 | Heatmap de engajamento, score por cliente, sugestões automáticas na UI |
| Sprint 7 — Métricas | 13–14 | Coleta de métricas, dashboard de performance, relatórios por cliente |

|  | MARCO CRÍTICO — PARALELO AO DEV O App Review da Meta deve ser submetido na Semana 1, paralelamente ao desenvolvimento. Ele leva de 1 a 4 semanas. Se deixado para depois, bloqueará os Sprints 4 e 5 e atrasará todo o projeto. |
| --- | --- |

# 8. Checklist Completo — Antes de Começar

## 8.1 App Meta — ações imediatas

| # | Ação | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar que o App é do tipo Business no Meta for Developers | Robson | Imediato | Pendente |
| 2 | Completar Business Verification (CNPJ, site, endereço) | Robson | Imediato | Pendente |
| 3 | Solicitar todas as 7 permissões listadas na seção 2.2 | Dev | Semana 1 | Pendente |
| 4 | Gravar vídeo de demonstração para o App Review (exigido pela Meta) | Dev + Robson | Semana 1 | Pendente |
| 5 | Submeter App Review com descrição de uso de cada permissão | Dev | Semana 1 | Pendente |
| 6 | Criar conta FB Page + IG Business de TESTE para desenvolvimento | Robson | Imediato | Pendente |

## 8.2 Clientes existentes — verificar por conta

| Verificação | BackStateFy | Loja Fashion SP | Clínica Bem Estar |
| --- | --- | --- | --- |
| Facebook Page (não perfil pessoal) | Verificar | Verificar | Verificar |
| Instagram Business ou Creator | Verificar | Verificar | Verificar |
| IG vinculado à Page do Facebook | Verificar | Verificar | Verificar |
| Page Publishing Authorization (PPA) | Verificar | Verificar | Verificar |
| Administrador da Page (não só editor) | Verificar | Verificar | Verificar |

## 8.3 Configurações técnicas

| Item | Ação | Status |
| --- | --- | --- |
| Gemini API Key | Gerar em aistudio.google.com e salvar no .env como GEMINI_API_KEY | Pendente |
| Meta App ID + Secret | Copiar do painel developers.facebook.com para o .env | Pendente |
| Bucket S3 / R2 | Criar bucket com acesso público para hospedagem de mídia | Pendente |
| Redis | Instalar e configurar para o BullMQ (pode ser Railway ou Upstash) | Pendente |
| Ambiente de staging | Criar ambiente separado do prod para testes da Meta API | Pendente |
| Criptografia de tokens | Definir chave AES-256 para armazenamento seguro dos Page Tokens | Pendente |

# 9. Segurança e Rate Limits

## 9.1 Rate Limits da Meta API

| Limite | Valor | Impacto no sistema |
| --- | --- | --- |
| Chamadas por token de usuário | 200 por hora | Não é problema para volume atual dos clientes |
| Chamadas por app | 4.800 por dia | Monitorar se escalar para muitos clientes |
| Posts por conta FB/IG | 50 publicações / 24h | Limitar agendamento na UI se necessário |
| Tamanho máximo de vídeo | 1 GB por arquivo | Validar no upload antes de enviar |
| Container IG expira | 24 horas após criação | Criar container próximo ao horário de publicação |

## 9.2 Boas práticas obrigatórias

- Todos os Page Tokens armazenados com AES-256 no banco — nunca em plain text

- Variáveis sensíveis (API keys, secrets) exclusivamente em variáveis de ambiente

- HTTPS obrigatório em todos os endpoints de callback OAuth

- Logs sem dados sensíveis — nunca logar tokens, senhas ou dados de clientes

- Validar tamanho e formato de mídia no frontend antes de fazer upload para S3/R2

- Implementar retry com backoff exponencial nos jobs BullMQ (1min → 5min → 15min)

MetaReports — BackStateFy Dúvidas: alinhar diretamente com Robson Nobre v2.0 — Gemini API + Meta Graph API v22 — Março 2026